# DOCUMENT D'ÉQUIPE — DABAPULSE

## Audit des ressources · Repositionnement · Architecture · Roadmap · Stratégie de soumission

Mission 2 — Branding & Growth — Startup FairPlay

Solution : DabaPulse

Version : Document de référence opérationnel de l'équipe

Date : 17 août 2026

# 0. STATUT ET RÈGLE DE LECTURE DU DOCUMENT

Ce document devient la référence opérationnelle de l'équipe pour la phase finale.

Il ne remplace pas les documents sources.

Il les interprète et les relie.

Trois niveaux de vérité sont utilisés :

### Niveau A — Preuve documentaire

Information directement issue d'une ressource fournie par Startup FairPlay, DABA ou l'équipe.

### Niveau B — Preuve produit

Information vérifiable dans le prototype, le repository ou l'architecture actuelle.

### Niveau C — Décision stratégique

Conclusion que nous tirons des niveaux A et B.

Une décision importante ne doit jamais être présentée comme un fait si elle n'est qu'une interprétation.

# 1. ANALYSE DES RESSOURCES — UNE PAR UNE

## 1.1. Ressource 01 — Mission 2 : Cadrage final

### Nature

Document de référence qui formalise la décision collective autour du MVP.

### Ce qu'il établit

La décision finale est claire :

Revenue-at-Risk Decision Engine, concrétisé par un Smart Distribution Decision Engine.

Le système doit :

- détecter un risque ;

- estimer le revenu exposé ;

- recommander une action ;

- simuler l'impact de cette action.

### Problème retenu

Le problème n'est pas :

« DABA a besoin d'un dashboard. »

Ni :

« DABA a besoin d'une IA. »

Le problème est le désalignement entre :

demande → stock → distribution → revenu.

La question centrale devient :

Quel produit doit être envoyé, dans quelle quantité, vers quel point de vente et à quel moment pour réduire le revenu exposé ?

### Ce que cela nous interdit

Le document exclut explicitement du MVP :

- CRM complet ;

- automatisation WhatsApp complète ;

- marketing automation complet ;

- marketplace ;

- refonte de marque comme produit ;

- Business Twin complet ;

- multi-agent complexe ;

- prédiction longue durée ;

- intégrations multiples avec les SI de DABA.

### Ce que chaque membre doit retenir

Le MVP n'est pas une plateforme digitale complète.

C'est un moteur de décision spécialisé.

# 1.2. Ressource 02 — Solution décisionnelle

Cette ressource explique comment l'idée initiale de DABA Growth Decision OS a été réduite vers un cas d'utilisation démontrable.

Elle part de plusieurs idées :

- DABA 360 ;

- chatbot ;

- CRM ;

- marketing ;

- prévision ;

- distribution intelligente.

Puis conclut que l'opportunité est de transformer les informations de DABA en décisions de croissance.

Le document définit ensuite le Smart Distribution comme premier cas d'utilisation :

bon produit → bon endroit → bon moment → bonne quantité.

### Apport majeur

Cette ressource nous donne la philosophie produit.

Le moteur ne doit pas seulement répondre :

« voici les données ».

Il doit répondre :

« voici ce que les données impliquent et voici quoi faire ».

### Ce qui doit rester

La boucle :

Données → Observer → Comprendre → Décider → Agir → Mesurer → Apprendre.

# 1.3. Ressource 03 — Business Twin / Vision long terme

Cette ressource est utile, mais elle doit être correctement positionnée.

Elle imagine :

- Growth Automation ;

- Customer DNA ;

- Business Twin ;

- Executive Memory ;

- intelligence stratégique.

Elle permet notamment d'imaginer un dirigeant capable de demander :

« Pourquoi mes ventes diminuent ? »

ou :

« Que se passe-t-il si j'ouvre un nouveau point de vente ? »

### Mais attention

Cette vision ne doit pas devenir le MVP.

Elle explique :

où DabaPulse peut aller.

Elle ne définit pas :

ce que nous devons développer maintenant.

Le cadrage officiel confirme cette séparation entre Smart Distribution aujourd'hui et Business Twin demain.

# 1.4. Ressource 04 — Direction artistique & UX/UI

Cette ressource ne définit pas seulement le design.

Elle fixe une règle stratégique :

DabaPulse ne doit pas ressembler à un dashboard SaaS générique.

Le document définit six écrans :

- Executive Situation ;

- Risk Investigation ;

- Decision Engine ;

- What-if Simulator ;

- AI Decision Explanation ;

- Growth Horizon.

Le parcours doit raconter :

Situation → Risque → Décision → Simulation → Explication → Vision.

### Ce que cela implique

Chaque écran doit avoir une fonction narrative et décisionnelle.

Un écran qui affiche seulement des informations sans déclencher ou expliquer une décision est suspect.

# 1.5. Ressource 05 — Design System

Le Design System fixe également une philosophie visuelle.

Il demande notamment d'éviter :

- les interfaces IA génériques ;

- gradients bleu-violet ;

- vert néon ;

- glassmorphism excessif ;

- murs de KPI ;

- robots ;

- cerveaux ;

- illustrations 3D génériques ;

- animations permanentes.

La palette proposée est :

- Deep Charcoal ;

- Petrol Blue ;

- Mineral Grey ;

- Bone ;

- Sand ;

- Clay ;

- Muted Amber ;

- Dusty Plum ;

- Risk Red ;

- Success Sage.

### Règle fondamentale

Le design doit servir :

Revenue-at-Risk → décision → simulation → explication.

Pas l'inverse.

# 1.6. Ressource 06 — Analyse stratégique Startup FairPlay

L'analyse stratégique rappelle une donnée fondamentale du concours :

Startup FairPlay n'est pas un hackathon où l'on présente simplement une idée.

La plateforme officielle indique que les équipes doivent fournir :

- une vidéo ;

- un dossier technique ;

- une offre financière. (Startup FairPlay)

Et surtout :

l'objectif est qu'une entreprise achète réellement la solution. (Startup FairPlay)

La Mission 2 est officiellement :

Branding & Growth, avec trois axes :

- marque magnétique ;

- conversion ;

- automatisation et pilotage. (Startup FairPlay)

Mais les pistes sont explicitement présentées comme indicatives, avec carte blanche et liberté de création. (Startup FairPlay)

### Conséquence stratégique

Nous ne devons donc pas simplement « cocher » :

branding + CRM + chatbot + dashboard.

Nous devons montrer une solution réellement achetable qui attaque un problème économique identifiable.

# 1.7. Ressource 07 — Ressources quantitatives DABA

## Fichier Excel historique

Le fichier Excel doit occuper une place beaucoup plus importante dans notre raisonnement que dans le précédent document.

Son rôle n'est pas simplement de « fournir des données ».

Il doit permettre de répondre à :

- comment DABA a évolué ;

- comment son activité évolue ;

- quels produits évoluent ;

- quels points de vente évoluent ;

- où apparaissent les écarts ;

- où apparaissent les opportunités ;

- quelles évolutions peuvent justifier notre intervention.

### Important

Je n'ai pas actuellement accès au fichier Excel lui-même dans l'index de fichiers disponible ici.

Je refuse donc de fabriquer des chiffres.

Avant la version finale du dossier d'équipe et surtout avant le dossier financier, le fichier Excel devra être réintégré et chaque chiffre utilisé devra être associé à sa feuille/colonne/période.

# 1.8. Ressource 08 — Audit énergétique / Smart Solutions

Même logique.

Cette ressource est importante parce qu'elle permet de comprendre :

- les contraintes opérationnelles ;

- les coûts ;

- les inefficiences éventuelles ;

- les investissements déjà envisagés ;

- les opportunités d'optimisation.

Mais elle ne doit pas être utilisée pour faire dériver Mission 2 vers Mission 1.

### Règle

L'énergie peut :

éclairer le contexte économique de DABA.

Elle ne doit pas :

transformer DabaPulse en solution énergétique.

Les pièces exactes de cet audit ne sont actuellement pas retrouvables dans les fichiers accessibles ici ; je ne vais donc pas attribuer de chiffres énergétiques précis sans la source.

# 1.9. Ressource 09 — Diagnostic digital / marketing

Les éléments évoqués dans les travaux précédents sont particulièrement importants pour Mission 2 :

- présence digitale ;

- parcours de conversion ;

- WhatsApp ;

- CRM ;

- contenu ;

- acquisition ;

- réseaux sociaux ;

- suivi des prospects.

Les problèmes tels que :

suivi WhatsApp manuel, absence de CRM structuré ou faible rythme de contenu

doivent être présentés uniquement avec la preuve documentaire correspondante dans le dossier final.

Le chiffre cité dans nos échanges — notamment les cinq vidéos TikTok sur trois mois — doit donc être relié à sa source exacte avant d'être présenté au jury comme un fait.

### Pourquoi ?

Parce que :

« DABA publie peu »

est une affirmation.

Alors que :

« Le diagnostic fourni montre X publications sur la période Y »

est une preuve.

Cette différence est fondamentale.

# 2. CE QUE LES RESSOURCES NOUS DISENT SUR DABA

Lorsque nous croisons les documents de cadrage avec les éléments publics disponibles, DABA apparaît comme une entreprise intégrant plusieurs maillons :

élevage → transformation → abattage → distribution.

Le site public de DABA présente notamment des produits frais et transformés ainsi que des activités d'élevage, transformation, abattoir et distribution. (DABA)

Cela confirme un point important du raisonnement initial :

le problème n'est pas l'absence de matière business.

DABA possède une activité réelle.

La question devient :

comment transformer cette complexité opérationnelle en décisions plus rapides et plus rentables ?

# 3. LES PROBLÈMES RÉELS À RETENIR

Nous devons maintenant distinguer problèmes prouvés, problèmes documentés mais à quantifier, et hypothèses.

| Problème | Niveau | Conséquence |
| --- | --- | --- |
| Désalignement demande/stock/distribution | 🟢 cadrage MVP | revenu exposé |
| Difficulté à transformer les données en décision | 🟢 documenté | décisions plus lentes |
| Besoin de prioriser les points de vente | 🟢 cadrage | dispersion de l'effort |
| Besoin de simuler avant décision | 🟢 cadrage | risque décisionnel |
| Parcours digital / conversion | 🟡 diagnostic à quantifier | opportunités perdues |
| Suivi manuel WhatsApp | 🟡 source à rattacher | pertes de suivi |
| CRM insuffisant | 🟡 source à rattacher | données clients dispersées |
| Faible production de contenu | 🟡 source à rattacher | visibilité potentiellement limitée |
| Coûts énergétiques | 🟡 audit énergétique à rattacher | pression sur marge |
| Business intelligence globale | 🔵 vision future | hors MVP |

# 4. CE QUE NOTRE SOLUTION RÉSOUT ACTUELLEMENT

DabaPulse ne résout pas tous les problèmes de DABA.

Il résout précisément :

### 1. Détection

Identifier les situations où demande et stock sont désalignés.

### 2. Valorisation

Transformer le risque opérationnel en Revenue-at-Risk.

### 3. Priorisation

Identifier :

où intervenir en premier.

### 4. Décision

Déterminer :

quoi → où → combien → pourquoi.

### 5. Simulation

Comparer :

situation actuelle vs scénario.

### 6. Explication

Permettre au responsable de comprendre la recommandation.

C'est exactement la chaîne validée par le cadrage.

# 5. CE QUE DABAPULSE NE RÉSOUT PAS ENCORE

Il faut l'assumer.

DabaPulse ne fournit pas encore :

- CRM complet ;

- automatisation WhatsApp complète ;

- marketing automation ;

- Business Twin ;

- mémoire stratégique ;

- prévision longue durée ;

- orchestration multi-agent.

Ces éléments sont explicitement hors MVP.

Ils peuvent néanmoins apparaître dans la vision post-MVP.

# 6. NOUVEAU POSITIONNEMENT EXACT

## Positionnement recommandé

DabaPulse est un moteur d'intelligence décisionnelle qui transforme les données opérationnelles de DABA en décisions de distribution mesurables, en identifiant le revenu exposé, en recommandant l'action prioritaire et en permettant d'en simuler l'impact avant décision.

Version courte :

DabaPulse protège le revenu avant qu'il ne soit perdu.

# 7. POURQUOI CE POSITIONNEMENT EST MEILLEUR

### Ancien positionnement

Growth Decision OS

Trop large.

Il pouvait laisser penser que nous construisions :

- CRM ;

- marketing ;

- customer intelligence ;

- campagnes ;

- prévision ;

- copilot ;

- Business Twin.

### Nouveau positionnement

Revenue-at-Risk Decision Engine

Il possède trois avantages.

### Avantage 1 — Problème identifiable

Le jury comprend immédiatement :

risque de revenu.

### Avantage 2 — Résultat quantifiable

On peut afficher :

X FCFA exposés.

### Avantage 3 — Démonstration causale

On peut montrer :

risque → action → simulation → réduction.

C'est précisément la logique que le cadrage avait retenue comme meilleur compromis entre valeur, faisabilité, démonstrabilité et différenciation.

# 8. CE QUE NOUS CONSERVONS DE L'IMPLÉMENTATION ACTUELLE

Nous ne repartons pas de zéro.

### À conserver

- architecture six écrans ;

- Risk Engine ;

- Revenue-at-Risk ;

- Decision Engine ;

- What-if Simulator ;

- AI Explanation ;

- données synthétiques ;

- architecture FastAPI ;

- frontend React/Vite/Tailwind ;

- séparation frontend/backend ;

- Git/GitHub ;

- logique de démonstration.

La stack recommandée dans le cadrage reste React/Vite/Tailwind côté frontend, Python/FastAPI côté backend, Pandas/NumPy pour la donnée, Python pour Risk/Decision/Simulation et une couche LLM découplée.

# 9. CE QUE NOUS REFONDONS

Nous ne voulons plus que l'interface donne l'impression :

« voici un joli dashboard ».

Nous voulons :

« voici un système qui m'aide à décider ».

Donc les refontes prioritaires concernent :

### Écran 01

Moins de reporting.

Plus de :

« voici où votre revenu est actuellement exposé ».

### Écran 02

Plus de preuve.

Moins de visualisation décorative.

### Écran 03

La décision doit devenir le héros.

### Écran 04

La simulation doit devenir la preuve économique.

### Écran 05

L'IA doit expliquer et permettre de challenger.

### Écran 06

La vision doit montrer la puissance future sans prétendre que ces modules sont déjà développés.

# 10. ARCHITECTURE PRODUIT CIBLE

DATA DABA
   │
   ▼
DATA FOUNDATION
   │
   ▼
RISK DETECTION
   │
   ▼
REVENUE-AT-RISK
   │
   ▼
DECISION ENGINE
   │
   ▼
WHAT-IF SIMULATOR
   │
   ▼
AI DECISION LAYER
   │
   ▼
DECISION DU RESPONSABLE

Le système doit donc suivre :

Observer → Détecter → Valoriser → Décider → Simuler.

# 11. FONCTIONNEMENT DES SIX ÉCRANS

## Écran 01 — Executive Situation

### Question

Où DABA risque-t-elle de perdre du revenu maintenant ?

### Doit montrer

- Revenue-at-Risk total ;

- situations prioritaires ;

- boutique ;

- produit ;

- signal ;

- revenu exposé ;

- confiance ;

- statut des données.

### Ne doit pas devenir

Un mur de KPI.

## Écran 02 — Risk Investigation

### Question

Pourquoi cette situation est-elle critique ?

### Doit montrer

- demande ;

- stock ;

- déficit ;

- prix ;

- Revenue-at-Risk ;

- drivers ;

- hypothèses ;

- confiance.

## Écran 03 — Decision Engine

### Question

Que devons-nous faire ?

### Doit répondre

quoi ?

où ?

combien ?

pourquoi ?

## Écran 04 — What-if

### Question

Que se passe-t-il si nous appliquons cette décision ?

### Doit montrer

AVANT

vs

APRÈS

avec :

- stock ;

- déficit ;

- Revenue-at-Risk ;

- revenu protégé ;

- variation.

## Écran 05 — AI Decision Layer

### Question

Pourquoi cette décision ?

Mais aussi :

Et si je change l'hypothèse ?

Compare deux scénarios.

Qu'est-ce qui pourrait rendre cette recommandation mauvaise ?

Le cadrage autorise déjà l'IA à expliquer, répondre aux questions, comparer des scénarios et générer un résumé décisionnel.

### Évolution recommandée

Transformer :

AI Explanation

en :

AI Decision Challenge

sans transformer le produit en chatbot généraliste.

## Écran 06 — Growth Horizon

### Message

Aujourd'hui : protéger le revenu.

Demain : développer le revenu.

Le Revenue Growth Ecosystem peut apparaître ici :

- Ferme Expérience ;

- Media Partnership ;

- Academy ;

- Club ;

- QR Code.

Mais ces éléments restent post-MVP.

# 12. RÔLE PRÉCIS DE L'IA

L'IA ne doit pas être le cerveau quantitatif.

### Le moteur calcule.

### L'IA interprète.

### Le dirigeant décide.

Architecture :

Utilisateur
    ↓
Question
    ↓
Intent
    ↓
Risk / Decision / Simulation Engine
    ↓
Résultat déterministe
    ↓
LLM
    ↓
Explication
    ↓
Challenge
    ↓
Décision humaine

## API potentielles

L'architecture doit rester provider-agnostic.

On peut donc envisager :

- Gemini ;

- Groq ;

- NVIDIA ;

- autres fournisseurs compatibles.

Mais :

le choix du fournisseur ne doit jamais être le cœur de la différenciation.

La différenciation vient du système décisionnel.

# 13. MODÈLE ÉCONOMIQUE / LOGIQUE D'ACHAT

C'est ici que nous devons être beaucoup plus sérieux.

Startup FairPlay indique explicitement que la solution gagnante doit être achetée par l'entreprise et que l'offre financière doit être chiffrée et défendable. (Startup FairPlay)

Donc nous ne devons pas présenter :

« DabaPulse coûte X parce qu'il y a React, FastAPI et une API IA. »

Nous devons présenter :

## Offre

### Phase 1 — Déploiement

- configuration ;

- intégration des données ;

- paramétrage ;

- mise en production.

### Phase 2 — Accompagnement

- formation ;

- prise en main ;

- suivi initial.

### Phase 3 — Exploitation

- maintenance ;

- hébergement ;

- évolutions ;

- support.

### Phase 4 — Extension

Modules futurs :

- Growth Intelligence ;

- CRM ;

- Customer Intelligence ;

- Business Twin.

# 14. LOGIQUE DE VALEUR FINANCIÈRE

Nous devons pouvoir expliquer :

Coût du problème
        ↓
Coût de la solution
        ↓
Revenu protégé
        ↓
Gain potentiel
        ↓
ROI

Mais attention :

ne jamais inventer un ROI.

Chaque hypothèse doit être explicitement marquée comme :

- donnée source ;

- hypothèse ;

- estimation ;

- projection.

Le cadrage exige justement que les chiffres soient traçables et que le Revenue-at-Risk soit présenté comme une estimation fondée sur des hypothèses, pas comme une prédiction certaine.

# 15. OFFRE TECHNIQUE

L'offre technique devra expliquer :

### Architecture

CSV / Data
↓
Validation
↓
Analytics
↓
Risk Engine
↓
Revenue-at-Risk
↓
Decision Engine
↓
Simulator
↓
FastAPI
↓
React
↓
AI Layer

### Technologies

- React ;

- Vite ;

- Tailwind ;

- Python ;

- FastAPI ;

- Pandas ;

- NumPy ;

- PostgreSQL/Supabase selon besoin ;

- pytest ;

- GitHub ;

- Render ;

- Netlify.

Cette architecture est cohérente avec le cadrage existant.

# 16. OFFRE FINANCIÈRE

Elle devra répondre à quatre questions :

### 1. Combien coûte le déploiement ?

### 2. Combien coûte l'exploitation ?

### 3. Que reçoit DABA ?

### 4. Quel est le potentiel économique ?

Et surtout :

le prix doit être défendable face à une vraie entreprise.

Le site officiel de Startup FairPlay précise explicitement que l'offre financière doit représenter le coût réel de la solution et qu'une offre brillante mais hors budget ne passe pas le jury. (Startup FairPlay)

# 17. ROADMAP FINALE — 17 → 20 AOÛT

La roadmap historique du 4–10 août n'est plus notre calendrier actuel ; elle devient un historique de cadrage.

À partir du 17 août, notre objectif est :

## 17 août — RECADRAGE

### Product

- verrouiller positionnement ;

- verrouiller scénario ;

- verrouiller preuves.

### Data

- vérifier les données ;

- documenter chaque chiffre ;

- préparer dataset démonstration.

### Engineering

- auditer l'architecture ;

- stabiliser les six écrans ;

- corriger les régressions.

### AI

- auditer la couche IA ;

- sécuriser les réponses ;

- préparer Decision Challenge.

### Growth

- construire logique ROI ;

- préparer offre financière.

# 18. 18 AOÛT — PROTOTYPE FINAL

Objectif :

un parcours complet et stable.

Le jury doit pouvoir vivre :

PROBLÈME
 ↓
RISQUE
 ↓
COÛT
 ↓
DÉCISION
 ↓
SIMULATION
 ↓
IA
 ↓
VISION

# 19. 19 AOÛT — DOSSIER + VIDÉO

### Product

Finalisation narrative.

### Growth

Finalisation :

- ROI ;

- offre ;

- modèle économique.

### AI

Finalisation :

- assistant ;

- challenge ;

- fallback ;

- démonstration.

### Engineering

- production ;

- tests ;

- stabilité ;

- backup.

### Data

- validation ;

- chiffres ;

- preuves.

# 20. 20 AOÛT — FREEZE

À partir du moment où :

- prototype stable ;

- vidéo prête ;

- offre financière prête ;

- offre technique prête ;

### PLUS DE NOUVELLE FONCTIONNALITÉ.

Uniquement :

- vérification ;

- correction critique ;

- répétition ;

- dépôt.

Le principe de freeze était déjà présent dans le cadrage initial : aucune nouvelle fonctionnalité critique à l'approche de la soumission.

# 21. RÉPARTITION PAR RÔLE

## Engineering Lead

Responsable :

- architecture ;

- backend ;

- frontend integration ;

- déploiement ;

- qualité ;

- Git ;

- stabilité.

Le rôle officiel prévoit précisément architecture, backend, intégration, Git, déploiement et qualité.

### Priorité

Faire fonctionner parfaitement ce qui existe.

## AI Lead

Responsable :

- LLM ;

- prompts ;

- guardrails ;

- explications ;

- Q&A ;

- tests ;

- challenge décisionnel.

### Priorité

Faire de l'IA une vraie couche de décision, pas un chatbot décoratif.

## Product Lead

Responsable :

- parcours ;

- UX ;

- cohérence ;

- scope ;

- narration ;

- acceptation.

### Priorité

S'assurer que chaque écran sert une étape de la décision.

## Growth Lead

Responsable :

- KPI ;

- ROI ;

- valeur ;

- offre ;

- modèle économique ;

- pitch.

### Priorité

Transformer le prototype en solution achetable.

## Data Lead

Responsable :

- dataset ;

- validation ;

- métriques ;

- Risk Engine ;

- simulation.

### Priorité

Garantir que chaque chiffre présenté est défendable.

## Contributor

Responsable selon le goulot :

- QA ;

- documentation ;

- tests ;

- support ;

- production des livrables.

Le cadrage prévoit précisément ce modèle de contributor polyvalent.

# 22. MATRICE DE PREUVE À AJOUTER AU DOSSIER

C'est probablement la principale amélioration documentaire.

Chaque affirmation importante doit être documentée ainsi :

| Affirmation | Source | Preuve | Conséquence | Décision |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DABA possède plusieurs points de vente | Diagnostic / données | Donnée source | problème de distribution | Smart Distribution |
| Demande/stock peuvent être désalignés | Dataset / cadrage | variables stock/ventes | risque | Risk Engine |
| Le risque peut être valorisé | Cadrage | formule RaR | impact économique | Revenue-at-Risk |
| Une décision peut être simulée | Cadrage | What-if | preuve avant/après | Simulator |
| Le suivi commercial doit être amélioré | Audit digital | preuve à rattacher | Growth future | hors MVP |
| WhatsApp est manuel | Audit digital | preuve à rattacher | suivi | future extension |
| CRM insuffisant | Audit digital | preuve à rattacher | données dispersées | future extension |
| Faible activité TikTok | audit/social | preuve à rattacher | acquisition | future extension |
| Consommation énergétique | audit énergétique | chiffres à rattacher | marge | contexte, pas MVP |

Cette matrice doit exister dans notre documentation interne.

# 23. CE QUI DOIT ABSOLUMENT APPARAÎTRE DANS LE DOSSIER FINAL

Le jury doit pouvoir répondre « oui » aux questions suivantes.

### Problème

Avons-nous compris DABA ?

### Preuve

Avons-nous utilisé les ressources fournies ?

### Solution

La solution répond-elle réellement au problème ?

### Innovation

Est-ce différent d'un dashboard ?

### Technologie

Est-ce réalisable ?

### IA

Est-elle réellement utile ?

### Business

DABA peut-elle acheter cela ?

### ROI

Pourquoi cela vaut-il son coût ?

### Déploiement

Peut-on réellement l'utiliser ?

### Réplicabilité

Peut-on reproduire le moteur ailleurs ?

# 24. CE QUE NOUS NE DEVONS SURTOUT PAS FAIRE

## ❌ Inventer des chiffres

Même pour rendre le pitch plus impressionnant.

## ❌ Transformer les hypothèses en faits

Exemple :

« DABA perd 20 millions FCFA. »

Si ce chiffre n'est pas dans les données :

interdit.

## ❌ Présenter le Business Twin comme livré

Il reste une vision.

## ❌ Présenter les cinq axes Growth comme fonctionnalités MVP

Ils sont explicitement post-MVP.

## ❌ Transformer DabaPulse en CRM

Hors périmètre.

## ❌ Transformer l'IA en chatbot générique

L'IA doit rester contextualisée.

## ❌ Ajouter des fonctionnalités parce qu'elles sont « cool »

Le cadrage identifie déjà le scope creep et le dashboard générique comme des risques majeurs.

# 25. PRIORITÉS ABSOLUES AVANT LE DÉPÔT

### P0 — Non négociable

- Positionnement verrouillé.

- Six écrans fonctionnels.

- Revenue-at-Risk fiable.

- Decision Engine fiable.

- What-if fiable.

- IA fiable avec fallback.

- Données clairement identifiées comme synthétiques si nécessaire.

- Chiffres traçables.

- Offre technique.

- Offre financière.

- Vidéo.

- Prototype accessible.

### P1 — Très important

- AI Decision Challenge.

- Comparaison de scénarios.

- Preuves quantitatives visibles.

- Narration cinématique.

- Cohérence visuelle.

- Démonstration répétable.

- Documentation propre.

### P2 — Si temps disponible uniquement

- micro-interactions supplémentaires ;

- améliorations esthétiques ;

- enrichissement du Growth Horizon ;

- optimisation avancée du prompt IA ;

- améliorations secondaires.

# 26. CRITÈRE FINAL DE RÉUSSITE

Avant de déposer, nous devons être capables de faire une démonstration sans expliquer la technologie.

Le jury doit voir :

« Voilà une situation. »

Puis :

« Voilà combien elle peut coûter. »

Puis :

« Voilà ce que DabaPulse recommande. »

Puis :

« Voilà ce qui se passe si nous suivons cette recommandation. »

Puis :

« Voilà pourquoi le moteur recommande cela. »

Puis :

« Et voici comment ce même cerveau peut demain piloter une croissance plus large. »

C'est exactement le narratif déjà prévu dans le cadrage : problème → rupture → solution → vision.

# 27. CONCLUSION STRATÉGIQUE

La décision fondamentale de l'équipe reste valide.

Nous ne devons pas abandonner DabaPulse pour revenir à DABA 360, AVIGROW, CRM, Growth OS complet ou Business Twin.

Le travail déjà effectué constitue une bonne fondation.

Mais nous devons maintenant effectuer une transformation :

passer d'une solution qui montre une intelligence décisionnelle à une solution qui démontre cette intelligence.

La différence est énorme.

### Avant

Données → Dashboard → Explication

### Cible

Données → Signal → Risque financier → Décision → Simulation → Challenge → Décision humaine

Le premier ressemble à un logiciel.

Le second ressemble à un produit que DABA pourrait réellement acheter.

Et c'est particulièrement important parce que Startup FairPlay ne demande pas simplement une démonstration technique : le programme indique que les meilleures offres sont sélectionnées pour incubation puis que la solution peut être achetée, déployée et transformée en produit commercialisable. (Startup FairPlay)

# 28. LA RÈGLE D'ÉQUIPE À RETENIR

À partir de maintenant, toute décision importante doit pouvoir être formulée ainsi :

« Nous faisons cela parce que telle ressource montre X, ce qui signifie Y pour DABA, et nous avons donc choisi Z. »

Et non :

« Nous pensons que ce serait mieux. »

C'est cette règle qui manquait au précédent document.

## ⚠️ Point bloquant à régler avant de considérer ce document comme la version « preuve finale »

Je veux être très précis : je n'ai pas retrouvé dans les fichiers actuellement accessibles le fichier Excel DABA ni les pièces exactes de l'audit énergétique/smart solutions que tu cites. La recherche de fichiers tableurs n'en a retourné aucun.

Donc, pour une version 100 % probante destinée à toute l'équipe, il reste une action indispensable : réinjecter ces ressources. Une fois disponibles, il faudra compléter la matrice de preuve avec, pour chaque affirmation :

nom du fichier → feuille/page → donnée exacte → interprétation → décision DabaPulse.

Je préfère laisser trois cellules explicitement « source à rattacher » plutôt que d'inventer trois chiffres qui pourraient ensuite fragiliser notre offre devant le jury.

### Ma recommandation

Ne modifions pas encore le positionnement. Il est maintenant suffisamment solidement fondé par le cadrage et les documents disponibles. En revanche, verrouillons la preuve documentaire avec l'Excel et l'audit énergétique avant de produire la version définitive du dossier d'équipe et surtout avant de construire l'offre financière.